| PLANO DE TRABALHO | ANEXO I |
| --- | --- |

| I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
| --- |
| 01 – CNPJ 75927582000155 | 02- NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL | 03- EXERCICIO 2017-2020 |
| 04- ENDEREÇO COMPLETO AV. BRASIL | 05- Nº 621 | BAIRRO: CENTRO |
| 07 – MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 08- CAIXA POSTAL | 09- CEP 85710000 | 10- UF PR |
| 11- DDD 46 | 12- FONE 3563-8000 | 13- FAX | 14- E-MAIL |
| 15- NOME DO RESPONSÁVEL | 16- TELEFONE |  |

| II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE |
| --- |
| 18- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE ZELIRIO PERON FERRARI | 19- CPF Nº 213.037.039-04 |
| 20- CARGO OU FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL | 21- DATA DA POSSE 01/01/2017 | 22- RG Nº 828.287-0 | 23- EXPEDIÇÃO/DATA | 24-- ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-PR |
| 25- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, nº 359 26- CONTA BANCÁRIA |
| AGENCIA: |
| Nº DA CONTA : |

III - DESCRIÇÃO DO PLANO

Identificação do Objeto a ser Executado LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO CEDRO E DO RIO AURORA.

Justificativa da Solicitação: O Rio Cedro e o Rio Aurora possuem uma grande bacia de contribuição cujo os efluentes passam pelo perímetro urbano da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, até encontrar o Rio Santo Antonio.A Limpeza e Desassoreamento do Rio Cedro e do Rio Aurora vai melhorar sua vazão, com o aumento do canal,serão amenizados os alagamentos em dias de grande precipitação de chuvas.Para diminuir os problemas causado pelas enchentes nesta região será necessário: 1)- Construir Bacias de Contenção. 2)-Construir taludes (terraços em curva de nivel).3)- Construir galerias de águas pluviais.4)-Executar o projeto de Limpeza e Desassoreamento, conforme projeto em anexo. Com o crescimento da cidade e a impermeabilização dos solos o fenômeno tem se agravado. A expansão das áreas urbanas requer a execução imediata de obras de Limpeza e Desassoreamento e a adequação da legislação Municipal. A efetivação deste projeto propiciará economia aos cofres públicos, evitando danos ao patrimônio público, e as propriedades particulares.reduzindo o numero de pessoas atingidas pelas enchentes.

###### IV - METAS A SEREM ATINGIDAS

| Metas | Unidade de Medida | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| - Diminuição dos prejuízos e acidentes com morados causado pelas enchentes nas Margens do Rio Cedro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste. Diminuição dos prejuízos e acidentes com morados causado pelas enchentes nas Margens do Rio Aurora, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste. | Metros Metros | 3.206,33m de Limpeza Desassoreamento 2.633,59 m de Limpeza e Desassoreamento . |

V - ETAPAS / FASES DE EXECUÇÃO

| Etapas / Fases de execução | Data Início | Data Final |
| --- | --- | --- |
| 01 - Serviços Preliminares 02 - Retirada de Material Vegetal 03 – Caminhos de Serviço e Acessos. 04 –Serviços de Escavações e Remoções 05 - Regularização do Bota Fora | - Após publicação no DIOE - Após publicação no DIOE - 15 dias após a publicação no DIOE - 30 dias após publicação no DIOE 30 dias após publicação no DIOE | - 30 dias - 90 dias - 90 dias após publicação no DIOE - 120 dias após a publicação no DIOE - 120 dias após publicação no DIOE |

###### VI – PLANO DE APLICAÇÃO

| Discriminação | Custo Unitário | Total |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS CORRENTES: |  |  |
| Soma Despesas Correntes R$ |  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL: |  |  |
| 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações | R$ 1.018.297,32 | R$ 1.018.297,32 |
| Soma Despesas de Capital R$ |  |  |
| VALOR TOTAL (Correntes e Capital) | R$ 1.018.297,32 | R$ 1.018.297,32 |
| Período de Execução: Início – Após a liberação dos recursos Fim – Consoante à Cláusula de Vigência do Instrumento Convenial. |

ANEXO VII - CRONOGRAMA DE ENTREGA

Concedente

| Meta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpeza e Desassoreamento do Rio Cedro e do Rio Aurora, no Perímetro Urbano da Cidade de Santo antonio do Sudoeste | 999.359,75 | . |  |

Contrapartida proponente - Prefeitura

| Meta | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpeza e Desassoreamento do Rio Cedro e do Rio Aurora, no Perímetro Urbano da Cidade de Santo antonio do Sudoeste | 6.312,53 | 6.312,52 | 6.312,52 |

##### VIII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente declaro, para fins de prova junto ao Instituto das Águas do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no convênio Proposto, no valor de R$ 80.569,89 (Oitenta mil,quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Declaro ainda que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal/Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União/Estado, na forma deste Plano de Aplicação.

Pede Deferimento,

Santo Antonio do Sudoeste, 07 de março de 2018	_______________________________

Prefeito Municipal

APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO _________________________________________________ Instituto das Águas do Paraná

# Footnotes

Relaciona os itens de despesas que serão necessárias para a realização do objeto conveniado conforme código de classificação da despesa, normatizada  pelo Secretario do Tesouro Nacional..